МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Заполярный государственный университет имени

Н.М. Федоровского»

Лабораторная работа №1

по дисциплине

«Управление IT-проектами»

УСТАВ И КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Норильск – 2026

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью лабораторной работы является составление документов «Устав проекта» и «Концепция проекта» в соответствии с выданным преподавателем техническим заданием.

2. ЗАДАНИЕ

Заполнить документы «Устав проекта» и «Концепция проекта» в соответствии с выданным преподавателем техническим заданием. Шаблоны документов выложены в папке преподавателя на ftp-сайте кафедры ВТ ТПУ: «1.2_Шаблон - Устав проекта.doc» и «1.1_Шаблон - Концепция проекта.doc».

При недостаточной проработке требований в выданном техническом задании необходимо описать требования к этому проекту самостоятельно.

Необходимо поочередно заполнить все разделы документов и предоставить преподавателю отчет в распечатанном виде. Отчет должен содержать титульный лист, описание цели работы, задание, а также результат работы – устав и коцепцию проекта.

2.1. Устав проекта

Устав проекта – это документ, выпущенный инициатором или спонсором проекта, который формально авторизует существование проекта и предоставляет руководителю проекта полномочия использовать ресурсы организации в операциях проекта, ресурсы организации в операциях проекта.

2.1.1. Алгоритм заполнения устава проекта

1. Заполнить титульный лист устава проекта

1.1. Указать название проекта в соответствующей графе таблицы и в верхнем колонтитуле.

1.2. Указать ФИО менеджера проекта полностью (в данной лабораторной работе – это Вы).

1.3. Указать дату формирования устава проекта.

1.4. В таблице «Версии» для каждой версии устава проекта (не ПО!) указать ее номер, дату создания, желательно сопроводить создание новой версии кратким комментарием, описывающим изменения, содержащиеся в этой версии.

2. Заполнить раздел «1. Краткое описание проекта»

2.1. Заполнить подраздел «1.1. Название проекта»

Вписать название проекта так же, как на титульном листе устава проекта.

2.2. Заполнить подраздел «1.2. Суть проекта»

Кратко описать, что представляет из себя проект (в данном случае – это разработка программы для планирования помещений «House creator 3D»), то есть указать, что разрабатывается и зачем это нужно заказчику.

2.3. Заполнить подраздел «1.3. Бизнес-окружение проекта»

Описать, каким образом проект поможет достичь какую-то стратегическую цель компании (например, позволит сократить время составления макета помещения).

2.4. Заполнить подраздел «1.4. Цели проекта»

Каждая цель должна соответствовать приницпам SMART, то есть быть конкретной, измеримой, достижимой, значимой и ограниченной во времени. Например, для проекта по разработке программы “House creator 3D” хорошей SMART-целью будет цель «Разработать программу “House creator 3D” до 18.05.2020».

2.5. Заполнить подраздел «1.5. Риски проекта»

Перечислить главные высокоуровневые риски, указав, почему именно эти риски были оценены как высокие. Важно помнить, что риски могут быть как отрицательными, так и положительными. Например, к отрицательным рискам можно отнести изменение требований со стороны заказчика в ходе реализации проекта, а также несовместимость различных библиотек, используемых в проекте, к положительным – повышение производительности труда команды проекта.

3. Заполнить раздел «2. Описание продукта и поставок»

3.1. Заполнить подраздел «2.1. Продуктом проекта является (перечень поставок)»

Составить список результатов для каждой поставки, например:

- Дистрибутив ПО

- Пользовательская документация

3.2. Заполнить подраздел «2.2. Главными требованиям к продукту являются (продукт позволяет)»

Перечислить 	высокоуровневые 	требования, 	например, 	для компьютерной игры они могут быть следующими:

- Должна быть возможность выбирать уровень сложности игры;

- Должна быть возможность выбирать персонажа;

…

n. Должна быть возможность сохранять результаты игры.

3.3. Заполнить подраздел «2.3. Требованиями к продукту НЕ являются (продукт не включает)»

Перечислить высокоуровневые требования, которые не были включены в данный проект (они могут быть реализованы в другом проекте или не реализованы вовсе), например для компьютерной игры они могут быть следующими:

- Должна быть возможность выбирать карту местности;

- Должна быть возможность замедлять течение игрового времени за игровую валюту.

3.4. Заполнить подраздел «2.4. Правила приемки поставок»

Указать общие правила приемки, например, «Приемка проводится заказчиком в присутствии спонсора и менеджера проекта».

4. Заполнить раздел «3. Ограничения проекта»

4.1. Заполнить подраздел «3.1. Вехи и дата завершения проекта»  Обязательные вехи – выпуск версии 1 и выпуск версии 2 Вашего ПО, могут быть также промежуточные вехи. Внутри каждой вехи описать задачи, которые будут в ней выполняться, а также крайний срок завершения каждой задачи и вехи. Записать дату начала проекта и дату его окончания (дату выполнения последней задачи последней вехи).

4.2. Заполнить подраздел «3.2. Общий бюджет проекта»

Записать итоговый бюджет проекта, включающий в себя расходы по проекту (заработная плата сотрудников, закупка оборудования и т.п.) и расходы по управлению рисками, в том числе управленческие резервы.

4.3. Заполнить подраздел «3.3. Ограничения по выполнению и

организации работ»

Перечислить ограничения по выполнению и организации работ. Например, для успеха проекта критично важно, чтобы сотрудники исполнителя не общались с определенным департаментом заказчика, или указом менеджмента должна быть выбрана конкретная аппаратная платформа.

Если никаких ограничений по выполнению и организации работ проекта нет, то данный пункт можно исключить из устава проекта.

5. Заполнить раздел «4. Руководитель проекта и его полномочия»

5.1. Заполнить подраздел «4.1. Назначенный руководитель проекта»

Записать ФИО руководителя проекта – представителя исполнителя, ответственного за реализацию проекта в срок, в пределах бюджета и с заданным качеством, например, Иванов Иван Иванович.

5.2. Заполнить подраздел «4.2. Полномочия руководителя проекта»

Описать, как руководитель будет формировать команду, будет ли у него помощник, какими способами руководитель проекта может влиять на команду проекта.

6. Заполнить раздел «5. Заинтересованные лица и ресурсы»

6.1. Заполнить подраздел «5.1. Заказчик проекта»

Указать название организации-заказчика, ФИО и должность ее представителя, например, Петров Петр Петрович, генеральный директор ООО «СуперАйТиКампани».

6.2. Заполнить подраздел «5.2. Ключевые пользователи результатов проекта»

Перечислить лица и организации, которые будут использовать результаты проекта, например, сотрудники ООО «СуперАйТиКампани».

6.3. Заполнить подраздел «5.3. Спонсор проекта»

Указать ФИО и должность спонсора проекта, организацию в которой он работает. Это может быть как сотрудник организации-заказчика, так и сотрудник другой организации, например, Михайлов Михаил Михайлович, технический директор ООО «СуперАйТиКампани».  6.4. Заполнить подраздел «5.4. Куратор проекта»

Заполнить, если определен куратор – промежуточное звено между менеджером и спонсором проекта, уполномоченный принимать решения о выделении ресурсов и изменениях в проекте. Куратор может быть сотрудником проектного офиса, если таковой развернут в организации, например,  Андреев Андрей Андреевич, ведущий специалист проектного офиса ООО «СуперАйТиКампани».

6.5. Заполнить подраздел «5.5. Команда проекта»

Описать, сколько людей из каких департаментов выделено на проект, будут ли наняты люди извне, какие вводные по привлекаемым субподрядчикам и требуемой квалификации исполнителей известны сейчас, ограничен ли бюджет на привлечение сотрудников.

Например:

Все работы должны быть реализованы силами штатных сотрудников. Для реализации проекта понадобятся следующие специалисты:

- Backend-разработчик – 1;

- Frontend-разработчик – 1;

- Конструктор – 6;

- Тестировщик – 1;

- Технический писатель – 1;

- Руководитель команды – 1.

Руководителя 	команды 	назначает 	менеджер 	проекта. 	Требуемую квалификацию 	остальных 	членов 	команды определяет 	руководитель команды. Максимальный бюджет на привлечение сотрудников – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

  - Заполнить подраздел «5.6. Инфраструктура»

Перечислить требования к специфическому оборудованию, используемому на проекте, если они есть. Описать лицензионное программное обеспечение, которое потребуется для реализации проекта. Если бюджет на инфраструктурные ресурсы ограничен, записать его максимальное значение.

Например:  для создания 3D-моделей требуется 1 (одна) лицензия на САПР «NanoCAD».

  - Заполнить подраздел «5.7. Соисполнители проекта»

Перечислить субподрядчиков и поставщиков, если их нет, написать, что проект реализуется силами компании-разрботчика без привлечения суподрядчиков.

7. Заполнить раздел «6. Согласовательные подписи»

Перечислить подписантов с указанием их должностей, среди которых обязательно должен быть спонсор проекта.

УСТАВ ПРОЕКТА

Все документы, ссылки на которые содержаться в настоящем документе являются его неотъемлемой частью.

| Название проекта: | Игра «The Nuke Team» |
| --- | --- |
| Менеджер проекта: | Бударев Александр Евгеньевич |
| Дата (MM/DD/YYYY): | 01.01.2026 |

| Версии (строки добавляются по необходимости): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Версия | Дата (MM/DD/YYYY) |  | Комментарий |
| 1.0 | 01.03.2026 | Демо версия для теста внутри команды. |  |

1. Краткое описание проекта

1.1 Название проекта

Игра «The Nuke Team»

1.2 Суть проекта

Проект представляет собой разработку игры «The Nuke Team».

1.3 Бизнес-окружение проекта

Проект реализуется в условиях высокой конкуренции на рынке инди-игр. Целевая аудитория – любители аркадных симуляторов (16-25 лет). Внешнее окружение: Проект разрабатывается для участия в конкурсе «Цифровые инвестиции». Внутреннее окружение: команда из 4-5 человек, бюджет формируется из собственных средств.

1.4. Цели проекта

1. Поиск инвестиций. 2. Разработать демонстративный билд до 20.05.2026

1.5. Риски проекта

Негативные риски: - Изменение сроков разработки; - Неполучение гранта на форуме; - Отсутствие внешних инвесторов после презентации проекта; - Технические сложности при разработке (баги, нехватка компетенций); Позитивные риски: 1. Победа в конкурсе и получение финансирования; 2. Коммерческий успех игры после релиза; 3. Риск дефицита кадровых ресурсов для поддержки продукта; 4. Получение практического опыта разработки игры в команде;

2. Описание продукта и поставок

2.1 Продуктом проекта является (перечень поставок)

Для каждой поставки должны быть предоставлены: - Копия игры «The Nuke Team» в цифровом виде – 1 экз. - Презентация проекта для защиты проекта на форуме. - Техническая документация – 1 экз. - Бизнес-план проекта.

2.2 Главными требованиями к продукту являются (продукт позволяет):

1. Игроку управлять упрощенной моделью АЭС. 2. Взаимодействовать с механизмами большой системы. 3. Симулировать процесс рабочей смены на АЭС.

2.3 Требованиями к продукту НЕ являются (продукт не включает):

1. Сетевой мультиплеер (На раннем этапе разработки проекта). 2. Версия для мобильных устройств. 3. Поддержка на игровых консолях. 4. Поддержка VR/AR-устройств.

2.4 Правила приемки поставок:

1. Приемку осуществляет менеджер проекта (Бударев А. Е.). 2. Копия игры считается принятой, если: - Устанавливается и запускается без крит. ошибок. - Реализованы все заявленные механики, и они работают корректно. - Реализованы условия победы, и есть возможность достичь ее. 3. Презентация считается принятой, если: - Содержит не менее 10 слайдов. - Раскрывает суть проекта, целевую аудиторию, уникальность, финансовую модель. - Отсутствие ошибок 4. Тех. документация считается принятой при полноте описания не менее 80% заявленных механик 5. Бизнес-план. Принимается при наличии разделов: - Затраты на разработку. - Целевая аудитория. - Сроки разработки.

| 3. Ограничения проекта |  |
| --- | --- |
| 3.1 Вехи и дата завершения проекта: |  |
| Начало проекта | 01.01.2025 |
| 1. Производство вертикального среза, для проведения закрытого теста (внутри команды) | 01.03.2026 |
| 2. Выпуск версии для форума | 20.05.2026 |
| 3. Выпуск версии для релиза | 15.05.2027 |
| 3. Ограничения проекта |  |
| 3.2 Общий бюджет проекта: |  |
| 1. Покупка лицензий и ПО | 10 000 руб. |
| 2. VFX/UI. Дизайн и графика. | 30 000 руб. |
| 3. Продвижение и реклама | 20 000 руб. |
| 4. Непредвиденные расходы | 15 000 руб. |
| 75 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек |  |

4. Руководитель проекта и его полномочия

4.1 Назначенный руководитель проекта

Бударев Александр Евгеньевич

4.2 Полномочия руководителя проекта

1. Формирование команды. Руководитель проекта привлекать любых сотрудников. 2. Кадровые решения: - Назначать членов команды на роли. - Отстранять от участия в проекте сотрудника по своему усмотрению. 3. Отсутствие помощника. Руководитель проекта работает без штатного помощника. 4. Замещение руководителя. В случае невозможности исполнения обязанностей руководитель может временно назначить своим заместителем из числа членов команды. 5. Управление бюджетом. Руководитель проекта самостоятельно принимает решения о распределении бюджета, без дополнительного разрешения с внешней стороны. 6. Все денежные средства, полученные в виде грантов, призовых выплат, инвестиций и иных денежных поступлений по итогам участия в форуме «Цифровые инвестиции», а также от любой коммерческой деятельности, связанной с проектом (продажа копий игры, краудфандинг, спонсорские контракты), полностью поступает в распоряжение менеджера проекта. Распределение средств между участниками осуществляется на усмотрение менеджера проекта.

5. Заинтересованные лица и ресурсы

5.1 Заказчик проекта

Организационный комитет форума «Цифровые инвестиции». Петров Алексей Михайлович.

5.2 Ключевые пользователи результатов проекта:

Члены жюри форума «Цифровые инвестиции». Потенциальные инвесторы.

5.3 Спонсор проекта

Организационный комитет форума «Цифровые инвестиции». Петров Алексей Михайлович.

5.4 Куратор проекта

Петров Алексей Михайлович.

5.5 Команда проекта

Все работы должны быть реализованы силами штатных сотрудников. Для реализации проекта понадобятся следующие специалисты: - Руководитель проекта – 1; - Разработчик – 1; - 2/3d дизайнер – 2; - Тестировщик – 1; Руководителя команды назначает менеджер проекта. Требуемую квалификацию остальных членов команды определяет руководитель команды. Максимальный бюджет на привлечение сотрудников – 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

5.6 Инфраструктура

Компьютеры для разработки. Личные пк участников проекта. Лицензия на игровой движок. Лицензия на графический редактор. Система контроля версий. Система облачного хранилища.

5.7 Соисполнители проекта

Данный проект реализуется силами разработчиков без привлечения субподрядчиков. Все работы выполняются самостоятельно, финансовые вознаграждения участникам проекта рассчитываются на основе грантового финансирования.

| 6. Согласовательные подписи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| Имя | Должность | Подпись | Дата (MM/DD/YYYY) |
| Петров Алексей Михайлович. | Заказчик/Куратор проекта |  |  |
| Бударев Александр Евгеньевич | Менеджер проекта |  |  |

Подпись означает согласие подписавшего со всеми положениями настоящего документа.

2.2. Концепция проекта

Концепция проекта – это документ, включающий краткое описание проекта, подающее наиболее рациональный уровень приближения к достижению целей проекта, а также определение существующих проблем, вызвавших начало проекта, и основных требований заинтересованных сторон проекта.

2.2.1. Алгоритм заполнения концепции проекта

1. Заполнить титульный лист концепции проекта

1.1. Указать название проекта в соответствующей графе таблицы и в верхнем колонтитуле

1.2. Указать ФИО менеджера проекта полностью (в данной

лабораторной работе – это Вы)

1.3. Указать дату формирования концепции проекта

1.4. В таблице «Версии» для каждой версии концепции проекта (не ПО!) указать ее номер, дату создания, желательно сопроводить создание новой 	версии 	кратким 	комментарием, 	описывающим 	изменения,

содержащиеся в этой версии

2. Заполнить раздел «1. Общая информация»

2.1. Заполнить подраздел «1.1. Общая информация о проекте»

Указать дополнительную информацию к той, что содержится в разделе 1 устава: развернуто – суть проекта, бизнес-окружение и цели, любые пояснения, если такой информации нет – ссылка на устав.

2.2. Заполнить подраздел «1.2. Ограничения проекта»

Перечислить ограничения проекта, например, работа программы должна быть возможна при отсутствии доступа к сети Интернет, или ссылку на устав при их идентичности.

2.3. Заполнить подраздел «1.3. Допущения проекта»

Перечислить все известные допущения проекта, например, вплоть до начала внедрения на проекте может не потребоваться работа аналитиков из отдела внедрения или до конца проекта стоимость используемых лицензируемых компонентов не должна измениться.

3. Заполнить раздел «2. Описание продукта»

3.1. Заполнить подраздел «2.1. Описание продукта»

Описать требования к продукту, включая развернуто цели его создания и требования по внедрению (можно взять из разделов 1, 2 устава).

3.2. Заполнить подраздел «2.2. Аналоги продукта»

Перечислить аналоги продукта, если таковые имеются.

3.3. Заполнить подраздел «2.3. Ссылки на спецификации продукта»   Перечислить требования бизнес-уровня (ИТ-независимы), например, бизнес-объекты и их атрибуты, требования системного уровня (ИТзависимы, но платформо-независимы), например, сущности и их атрибуты, требования технического уровня (ИТ-зависимы и платформо-зависимы), напрмиер, поля таблицы БД (как проекция сущностей на технический уровень).

Если требования какого-то из этих уровней отсутствуют, соответствующий раздел можно удалить из концепции проекта.

3.4. Заполнить подраздел «2.4. Поставки проекта»

Для каждой поставки перечислить ее элементы и описать критерии их приемки. Например, для поставки «Версия 1.0» могут быть перечислены следующие элементы:  дистрибутив «House creator 3D v1.0.exe» и руководство пользователя v1.0. Для руководства пользователя могут быть обозначены следующие критерии приемки:

- Документ должен описывать все функции программы;

- Документ должен содержать примеры экранов программы с описанием; 3. Документ должен быть написан на русском языке и содержать следующие разделы:

  - Назначение программы, порядок запуска и завершения программы;

  - Описание функций;

  - Сообщения пользователю.

4. Заполнить раздел «3. Подход к управлению проектом»

4.1. Заполнить подраздел «3.1. Используемые элементы плана управления проектом»

В строке «План управления персоналом» описать существующие правила назначения и выделения ресурсов на проект и привести ссылки на согласованные списки ресурсов проекта.

В строке «Коммуникации проекта» описать правила ведения коммуникаций на проекте и привести список заинтересованных лиц (можно взять из раздела 5 устава).

В строке «Риски проекта» описать правила работы с рисками и перечислить риски проекта (можно взять из раздела 1 устава).

В строке «Закупки проекта» привести перечень закупок проекта, описать правила ведения закупок и дать ссылку на ответственного за процесс, описать планы закупок в проекте.

В строке «Управление конфигурациями» описать правила работы с конфигурациями на проекте, включая поддержание версионности кода, дистрибутивов, проектных планов.

В строке «Изменения в проекте» описать правила внесения изменений в проектные планы и документацию.

При необходимости в таблицу можно внести дополнительные строки.

4.2. 	Заполнить 	подраздел 	«3.2. 	Требуется 	ли 	дополнительное

согласование элементов плана?»

В каждой строке таблицы записать, что требует согласования и кем это согласуется, например, план управления рисками – спонсором, тремя ключевыми заинтересованными лицами (перечислить их).

5. Заполнить раздел «4. Согласовательные подписи»

Перечислить подписантов с указанием их должностей (можно указать подписантов из раздела 6 устава).

2.2.2. Пример заполнения концепции проекта

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

| • | Все документы, ссылки на которые содержаться в настоящем документе являются его неотъемлемой частью |
| --- | --- |
| • | Заполнение разделов настоящего документа по возможности осуществляется ссылками на внешние документы, а при отсутствии таковых – текстовым описанием. |
| • | В случае любых расхождений настоящего документа с уставом проекта – настоящий документ признается более авторитетным |
| • | Работы, ссылки на которые не содержатся в данном документе – не входят в проект. |

| Название проекта: | Игра «The Nuke Team» |
| --- | --- |
| Менеджер проекта: | Бударев Александр Евгеньевич |
| Дата (MM/DD/YYYY): | 01.01.2026 |

| Версии |  |  |
| --- | --- | --- |
| Версия | Дата (MM/DD/YYYY) | Комментарий |
| 1.0 | 01.03.2026 | Демо версия для теста внутри команды. |

1. Общая информация

1.1 Общая информация о проекте

Общая информация о проекте представлена в разделе 1 Устава проекта «Игра «The Nuke Team»»

1.2 Ограничения проекта

- Работа программы должна быть возможна при отсутствии доступа к сети Интернет. - Программа не должна требовать для своей работы установки на компьютере пользователя каких-либо других программ и библиотек.

1.3 Допущения проекта

1. Все члены команды имеют доступ к пк с необходимым ПО. 2. Участники команды должны уделять не менее 5 часов в неделю при наличии активных задач. 3. Участие в форуме «Цифровые инвестиции» не требует доп. взносов свех указанных в бюджете. 4. Все используемые в проекте ассеты и программные средства имеют бесплатные лицензии либо приобретаются в рамках бюджета, либо создаются участниками проекта.

2. Описание продукта

2.1 Описание продукта:

Цель создания: Игра предназначена для симуляции управления большой системой (АЭС), с элементами аркады в постоянно меняющихся условиях. Требования к продукту: 1. Игра позволяет пользователю управлять упрощенной моделью АЭС. 2. Взаимодействовать с механизмами большой системы. 3. Симулировать процесс рабочей смены на АЭС.

2.2 Аналоги продукта:

- Nucleares - В игре игрок берёт на себя роль оператора атомной электростанции. Задача - управлять одной из самых сложных и опасных систем в мире, балансируя между производством энергии, безопасностью и потребностями общества. - Nuclear inc 2 — симулятор управления ядерным реактором и АЭС в целом. Игрок учится основам управления, следит за температурой ядерного реактора, турбогенератора, давлением, уровнем радиации. 3. Rasvyat Nuclear Power Station — кооперативный симулятор управления реактором атомной электростанции. Игроки превращаются в инженеров-операторов, управляющих историческим реактором РБМК-1000.

2.3 Ссылки на спецификации продукта

Требования бизнес-уровня:

Продукт должен позволить игроку без профессиональных знаний и навыков погрузиться в сеттинг «рабочей смены» на АЭС.

Требования системного уровня:

| 2. Описание продукта |  |
| --- | --- |
| - Продукт должен предоставлять возможность выбора уровня сложности (лёгкий, средний, сложный). - Продукт должен предоставлять возможность управлять реактором (3 - 4 видов). - Продукт должен предоставлять игроку набор доп. предметов и снаряжения (не менее 5 предметов); 4. Продукт должен содержать не менее 3 уникальных карт. |  |
| Требования технического уровня: |  |
| 1. 3D-модели предметов окружения, зданий, механизмов должны создаваться с помощью ПО «Blender»; 2. Сохранения игрового процесса должны храниться локально на ПК игрока. |  |
| 2.4 Поставки проекта |  |
| Результат поставки | Критерии приемки |
| Версия 1.0 (Версия для форума «Цифровые инвестиции» |  |
| Дистрибутив «The Nuke Team v1.0.exe» | - Файл должен иметь иконку с логотипом игры; - После запуска файла пользователь должен попадать в главное меню; - Должна быть возможность выбирать карту и тип реактора; - Игрок может выбрать доп. предметы, кастомизировать персонажа; - Должна быть возможность сохранять прогресс и загружать его; - Должна быть возможность управлять системой АЭС, ресурсами, валютой; - Должна быть реализована Ragdoll механика персонажа; - Игра должна быть стабильна во время прохождения. |
| Руководство пользователя v1.0 | - Документ должен описывать все функции игры. - Документ должен содержать скриншоты игрового процесса с описанием. - Документ должен быть написан на русском языке и содержать следующие разделы: - Назначение игры, порядок запуска и завершения; - Описание управления и функций. - Сообщения пользователю. |
| Презентация для форума | - Не менее 10 слайдов. - Раскрывает суть проекта, уникальность, целевую аудиторию. - Содержит скриншоты и примеры геймплея. |

| Релизная версия |  |
| --- | --- |
| Дистрибутив «The Nuke Team v2.0.exe» (включает весь функционал v1.0 + новые уровни и кооперативный режим) | - Весь функционал версии 1.0 сохранён; - Добавлено не менее 2 новых уровней; - Добавлена возможность игры в кооперативе (2 и более игрока по сети); - Игра стабильно работает без вылетов на всех уровнях. |
| Руководство пользователя v2.0 | - Документ должен описывать все функции игры, включая новые; - Должен содержать раздел по настройке кооперативного режима; - Оформление аналогично версии 1.0 с добавлением новых разделов. |

| 3. Подход к управлению проектом |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Используемые элементы плана управления проектом |  |  |
| План управления персоналом | Для выполнения проекта формируется команда из студентов-энтузиастов. Менеджер проекта (Бударев Александр Евгеньевич) назначает руководителя команды из числа участников. Список членов команды проекта: Руководитель команды Программист / Разработчик – 1 человек 2D/3D-дизайнер – 2 человека Тестировщик – 1 человек ИТОГО: 5 человек |  |
| 3. Подход к управлению проектом |  |  |
| Коммуникации проекта | Еженедельные встречи команды (очные или через Discord/Telegram); Для встречи с инвесторами – Телемост (Яндекс) Обмен файлами и документацией через облачное хранилище (Google Drive / Яндекс Диск); Код и игровые сборки хранятся в git-репозитории (GitLab); Отчётность перед куратором (преподавателем) — в письменном виде по электронной почте. Список заинтересованных лиц проекта: 1. Организационный комитет форума «Цифровые инвестиции» (заказчик); 2. Куратор проекта; 3. Менеджер проекта (Бударев Александр Евгеньевич); 4. Члены команды проекта; 5. Потенциальные инвесторы (по итогам форума). |  |
| Риски проекта | Список рисков проекта: 1.Изменение сроков разработки из-за совмещения с учебой 2. Неполучение гранта на форуме «Цифровые инвестиции» 3. Уход члена команды из проекта |  |
| Закупки проекта | В рамках проекта производится закупка (или использование бесплатных аналогов): Лицензия на игровой движок Не требуется Лицензия на графический редактор. Не требуется Платные ассеты и звуки При необходимости (в пределах бюджета) |  |
| Управление конфигурациями | В рамках проекта будет выпущено две версии программного продукта: Версия 1.0 (демоверсия) Версия игры для участия в форуме «Цифровые инвестиции». Содержит 1 полноценный уровень, базовый набор вооружения, одиночный режим. Версия 2.0 (релизная версия) Полная версия игры. Содержит 3–5 уровней, расширенные возможности, кооперативный режим (2 игрока по локальной сети), улучшенную графику, углубленная механика. Все версии хранятся в git-репозитории с присвоением тегов (v1.0, v2.0). |  |
| Изменения в проекте | Все изменения в проектные планы и документацию вносятся только по согласованию с менеджером проекта и куратором. При этом сроки и состав работ могут быть пересмотрены. В случае существенных изменений (более 20% от объёма работ) стороны фиксируют изменения в письменном виде (обновлённый план проекта, утверждённый куратором) |  |
| 3.2 Требуется ли дополнительное согласование элементов плана? |  |  |
| Что требует согласования? |  | Кто согласует? |
| План управления рисками |  | Куратор проекта |
| Иерархическая структура работ |  | Менеджер проекта, куратор проекта |
| Бюджет проекта |  | Менеджер проекта |
| Изменение состава команды |  | Менеджер проекта |

| 4. Согласовательные подписи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| Имя | Должность | Подпись | Дата (MM/DD/YYYY) |
| Петров Алексей Михайлович. | Заказчик/Куратор проекта |  |  |
| Бударев Александр Евгеньевич | Менеджер проекта |  |  |

Подпись означает согласие подписавшего со всеми положениями настоящего документа.